## Slide 1: Update SEM functional track
8-7-2020
Elias Hassing

## Slide 2: Functional track: scope
Valideren van functionaliteiten voor de use cases:
OA.3.0 Sales Agent delivers purchased products
OA.4.0 User accesses delivered products
Uitgeschreven als de volgende scenario’s:
Scenario 1: Leermiddelencoördinator plaatst een bestelling
Scenario 2: ICT coördinator controleert geselecteerde digitale leermiddelen

## Slide 3: Functional track: approach
Use cases
Scenario’s
Wireframes
Interviews
Evaluatie
Conclusie

## Slide 4: Updated planning
Use cases
Uitwerken van alle use cases die opgenomen moeten worden
3 uur
Kick-off meeting
Introducties, rolverdeling, planning, resourcing
2 uur
Week
24
25
26
27
23
User testing voorbereiding
Randvoorwaarden wireframes, UX brief
1 uur
Wireframe review
Afhechten te gebruiken wireframes voor test cases
2 uur
User testing
Per use case & gebruikerscombinatie- te bepalen hoeveel tests per combinatie
10 x 30 minuten
Review & report-out
Evaluatie & uitwerken resultaat presentatie
2 uur
28
29
30
31
Wire-frame update
30 minuten
Wire-frame update
30 minuten
Wire-frame update
30 minuten
Wire-frame update
30 minuten